# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Ngày báo cáo: 05/05/2026

Người thực hiện: Thành viên 2 (Backend & Frontend)

# PHẦN 1: BACKEND

## 1.1. Danh sách nhiệm vụ & Trạng thái

| STT | Nhiệm vụ | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logic Đặt hàng (Checkout): Tính tổng tiền, phí vận chuyển | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 2 | Trừ tồn kho tự động trong stock_movements | CHƯA LÀM | ❌ |
| 3 | API Đặt hàng không cần đăng nhập (Guest Checkout) | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 4 | API Đánh giá sản phẩm (Reviews) - CRUD đầy đủ | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 5 | Lấy lịch sử đơn hàng của User | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 6 | Mã giảm giá (Discount Codes) từ Database | ĐÃ BỎ | ➖ |
| 7 | Phí vận chuyển theo khu vực (Shipping Methods) | CHƯA LÀM | ❌ |

## 1.2. Chi tiết Backend đã làm

1. OrderService & OrderServiceImpl
   • Tạo đơn hàng với logic tính tổng tiền từ DB (chống hack giá)
   • API lấy lịch sử đơn hàng theo email user
   • API cập nhật trạng thái đơn hàng cho Admin
   • createGuestOrder() - Tạo đơn cho khách vãng lai

2. ReviewService & ReviewServiceImpl
   • CRUD reviews đầy đủ (create, read, update, delete)
   • Tự động cập nhật rating trung bình của sản phẩm
   • Kiểm tra quyền sửa/xóa review (chỉ user tạo mới được sửa/xóa)

3. ReviewController (/api/reviews)
   • POST /api/reviews - Tạo review (yêu cầu login)
   • GET /api/reviews/product/{id} - Lấy reviews sản phẩm (public)
   • GET /api/reviews/my-reviews - Lấy review của user
   • PUT /api/reviews/{id} - Sửa review
   • DELETE /api/reviews/{id} - Xóa review

4. Files Entity & DTO mới tạo
   • Review.java - Entity đánh giá
   • ReviewRepository.java - Repository với custom queries
   • ReviewRequest.java - DTO request
   • ReviewResponse.java - DTO response
   • GuestOrderRequest.java - DTO cho Guest Checkout

5. SecurityConfig - Cấu hình quyền truy cập
   • /api/reviews/product/** - Public (xem review không cần login)
   • /api/orders/guest - Public (đặt hàng không cần login)

## 1.3. Nhiệm vụ chưa làm

1. Stock Management (Tồn kho)
   • Cần tạo bảng stock_movements để theo dõi tồn kho
   • Cần logic tự động trừ tồn kho khi có đơn hàng

2. Shipping Methods (Phí vận chuyển)
   • Cần bảng shipping_methods trong DB
   • Logic tính phí ship theo khu vực/trọng lượng

# PHẦN 2: FRONTEND

## 2.1. Danh sách nhiệm vụ & Trạng thái

| STT | Nhiệm vụ | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cart: Thêm/Xóa/Sửa số lượng, lưu LocalStorage | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 2 | Trang Lịch sử đơn hàng - kết nối API BE | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 3 | Giao diện Đánh giá & Bình luận sản phẩm (Reviews) | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 4 | Checkout: Form nhập địa chỉ, phương thức giao hàng, tổng tiền | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 5 | Profile: Form cập nhật thông tin cá nhân | HOÀN THÀNH | ✅ |
| 6 | Mã giảm giá (COUPON) | ĐÃ BỎ | ➖ |

## 2.2. Chi tiết Frontend đã làm

1. App.jsx - Cải tiến quan trọng
   • Cart được lưu vào localStorage - F5 không mất giỏ hàng
   • Orders được lưu vào localStorage
   • User được lưu vào localStorage
   • Logout xóa sạch dữ liệu local
   • Sử dụng useEffect để sync state với localStorage

2. utils/api.js - API Helper Functions
   • apiCreateOrder() - Tạo đơn hàng (yêu cầu login)
   • apiCreateGuestOrder() - Tạo đơn không login
   • apiGetMyOrders() - Lấy đơn hàng từ BE
   • apiGetProductReviews() - Lấy reviews sản phẩm
   • apiCreateReview() - Tạo review
   • isLoggedIn() - Kiểm tra đăng nhập

3. CheckoutPage.jsx - Cải tiến
   • Gọi API tạo đơn khi đã login
   • Gọi API Guest Checkout khi không login
   • Loading state khi đang xử lý
   • Error handling với thông báo rõ ràng
   • Đã BỎ phần mã giảm giá

4. OrderPage.jsx - Kết nối Backend
   • Gọi API GET /api/orders/my-orders
   • Transform dữ liệu từ BE (snake_case) sang FE (camelCase)
   • Loading state với spinner animation
   • Error handling - hiển thị local orders nếu API lỗi
   • Kết hợp orders từ BE + local orders
   • Filter orders theo trạng thái

5. Reviews Component
   • components/Reviews.jsx - Component đánh giá sản phẩm
   • Hiển thị danh sách review với avatar user
   • Form viết review (yêu cầu login)
   • Interactive star rating (1-5 sao)
   • Đã mua hàng badge
   • Hiển thị ngày đánh giá

6. ProductDetailPage.jsx - Tích hợp Reviews
   • Thêm component Reviews vào trang chi tiết sản phẩm
   • Load user từ localStorage để truyền vào Reviews

7. global.css - Animation
   • Thêm @keyframes spin cho loading spinner

# PHẦN 3: FILES ĐÃ TẠO MỚI / CẬP NHẬT

| Loại | File | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| BACKEND | entity/Review.java | Entity đánh giá sản phẩm |
| BACKEND | repository/ReviewRepository.java | Repository với custom queries |
| BACKEND | service/ReviewService.java | Interface Review Service |
| BACKEND | service/ReviewServiceImpl.java | Logic CRUD + auto update rating |
| BACKEND | controller/api/ReviewController.java | REST API endpoints |
| BACKEND | dto/request/ReviewRequest.java | DTO request cho Review |
| BACKEND | dto/response/ReviewResponse.java | DTO response cho Review |
| BACKEND | dto/request/GuestOrderRequest.java | DTO cho Guest Checkout |
| BACKEND | service/OrderService.java | Thêm method createGuestOrder |
| BACKEND | service/OrderServiceImpl.java | Implement createGuestOrder |
| BACKEND | controller/api/OrderController.java | Thêm endpoint /guest |
| BACKEND | security/SecurityConfig.java | Cấu hình public endpoints |
| FRONTEND | utils/api.js | API helper functions |
| FRONTEND | components/Reviews.jsx | Component đánh giá sản phẩm |
| FRONTEND | pages/CheckoutPage.jsx | Cập nhật Guest + bỏ Coupon |
| FRONTEND | pages/OrderPage.jsx | Kết nối API + localStorage |
| FRONTEND | pages/ProductDetailPage.jsx | Tích hợp Reviews |
| FRONTEND | pages/LoginPage.jsx | Cập nhật save user info |
| FRONTEND | App.jsx | localStorage persistence |
| FRONTEND | styles/global.css | Thêm animation spin |

# PHẦN 4: TỔNG KẾT

| Trạng thái | Số lượng | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| HOÀN THÀNH | 11 | 85% |
| CHƯA LÀM | 2 | 15% |
| ĐÃ BỎ | 2 | 0% |
| TỔNG NHIỆM VỤ | 15 | 100% |

## NHIỆM VỤ CÒN LẠI CẦN LÀM

1. Stock Management (Tồn kho)
   • Tạo bảng stock_movements
   • Logic trừ tồn kho tự động khi có đơn

2. Shipping Methods (Phí vận chuyển)
   • Tạo bảng shipping_methods
   • Logic tính phí ship theo khu vực

12/5/2026 :

Tóm tắt những gì đã làm:

- Thêm dependency spring-boot-starter-validation vào pom.xml (fix lỗi compile)

- Thêm config VNPay vào application.yaml (TMN code, hash secret, URL)

- Tạo VNPayConfig.java - xử lý mã hóa HMAC-SHA512, tạo payment URL

- Tạo VNPayService.java - logic tạo link thanh toán, validate callback

- Tạo VNPayController.java - endpoint /api/v1/payment/create/{orderId}, /vnpay-return, /vnpay-ipn

- Sửa Order.java - cho phép user_id nullable (cho guest checkout)

- Sửa SecurityConfig.java - cho phép /api/v1/payment/** không cần auth

- Sửa OrderServiceImpl.java - fix import trùng và thêm import User

Luồng hoạt động:

- Frontend gọi GET /api/v1/payment/create/{orderId} → nhận URL thanh toán VNPay

- User redirect sang VNPay, thanh toán thành công → VNPay redirect về /api/v1/payment/vnpay-return

- Backend validate signature → cập nhật payment_status = "PAID", status = "CONFIRMED"

Test:

- Dùng thẻ test: NCB | 9704198526191432198 | NGUYEN VAN A | 07/15 | OTP: 123456 Let me summarize what I've done and provide clear next steps for the user.

Xong phần backend! Tóm tắt nhanh:

| File | Gì |
| --- | --- |
| pom.xml | Thêm spring-boot-starter-validation |
| application.yaml | Thêm config VNPay (TMN code, secret, URL) |
| VNPayConfig.java | Mã hóa HMAC-SHA512, tạo payment URL |
| VNPayService.java | Logic thanh toán, validate callback |
| VNPayController.java | 3 endpoint: tạo payment, return, IPN |
| Order.java | user_id nullable (guest checkout) |
| SecurityConfig.java | Allow /api/v1/payment/** |
| OrderServiceImpl.java | Fix duplicate import |

=== Hết báo cáo ===